TradeCoach

MVP 계획서

Trade Coach Agent - MVP Plan

버전: v1.2  |  날짜: 2026-05-06

# 1. 목표

2일 안에 작동하는 TradeCoach MVP를 완성한다. Jupyter Notebook 기반으로 구현하고, LangGraph 조건 분기와 SQLite 메모리가 핵심 요구사항이다.

# 2. 일정

## Day 1 목표 — 뼈대 구축

| 시간 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| AM | 프로젝트 환경 설정 (uv, LangGraph, sqlite3) | import 에러 없음 |
| AM | State 정의 (TradeCoachState) | TypedDict 정의 완료 |
| AM | DB 초기화 (init_db) | tradecoach.db 생성 확인 |
| PM | memory_load_node 구현 | 빈 DB에서 빈 리스트 반환 |
| PM | input_router_node 구현 | CSV/이미지 분기 작동 |
| PM | journal_analysis_node 구현 | 샘플 CSV → stats dict 출력 |
| PM | weakness_detect_node 구현 | weaknesses 리스트 출력 |
| 저녁 | Day 1 통합 테스트 | CSV → 약점 태그까지 엔드투엔드 작동 |

## Day 2 목표 — 멀티모달 + 학습 루프

| 시간 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| AM | chart_analysis_node 구현 (Claude Vision) | 차트 이미지 → feedback 텍스트 |
| AM | feedback_node 구현 | ICT 키워드 포함 피드백 |
| PM | lesson_gen_node 구현 | current_concept + quiz_question 생성 |
| PM | quiz_node + route_quiz 구현 | 정답/오답 분기 작동 |
| PM | reinforce_node 구현 | 재시도 + 3회 탈출 작동 |
| PM | memory_save_node 구현 | DB에 저장 확인 |
| 저녁 | 전체 통합 테스트 | 최소회귀 테스트 체크리스트 전체 통과 |
| 저녁 | Jupyter Notebook 정리 | 설계 문서 + 코드 포함 |

# 3. 리스크

| 리스크 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Claude Vision API 지연 | 낮음 | 테스트용 mock 응답 준비 |
| SQLite 동시성 문제 | 낮음 (단일 유저) | 단일 스레드로 운영 |
| 퀴즈 분기 무한 루프 | 중간 | retry_count >= 3 강제 탈출 |
| CSV 포맷 불일치 | 중간 | 샘플 CSV 포맷 사전 정의 |

# 4. 완료 정의 (Definition of Done)

- 최소회귀 테스트 체크리스트 전체 통과

- Jupyter Notebook에 설계 문서 + 실행 가능한 코드 포함

- 세션 재시작 후 과거 약점 로드 확인

- 차트 이미지 → ICT 피드백 작동 확인