TradeCoach

개발보고서

Trade Coach Agent - Development Report

버전: v2.0  |  날짜: 2026-05-18

# 1. 프로젝트 요약

| 프로젝트명 | TradeCoach — AI 트레이딩 코치 에이전트 |
| --- | --- |

| 개발 기간 | MVP 2일 → v2.0 8일 (Nomad Coders AI Agent Challenge) |
| --- | --- |

| 현재 상태 | v2.0 개발 진행 중 (8일 플랜 D1 시작) |
| --- | --- |

# 2. 개발 배경 및 목적

Bybit 선물 거래 실습 중 트레이드 기록을 수동으로 분석해야 하는 문제가 있었습니다. ICT 이론 기반 차트 분석 능력을 체계적으로 학습하고, 매매 패턴을 자동으로 진단하는 루프 에이전트가 필요했습니다.

v2.0에서는 Bybit API 자동 수집 → 매매일지 작성 → 성과분석 → 코칭 루프로 확장합니다.

# 3. 버전 히스토리

| 버전 | 날짜 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-06 | MVP: State, memory_load, input_router, DB 초기화 |
| v1.1 | 2026-05-07 | journal_analysis, weakness_detect, chart_analysis, feedback 추가 |
| v1.2 | 2026-05-08 | search_ict_concept(로컬 사전), action_rule, ICT 사전 16개 |
| v2.0 | 2026-05-18~ | Bybit API, 루프 구조, 성과분석, 코칭, fallback 분류 |

# 4. v2.0 신규/변경 기능

## 4.1 신규 노드

- new_data_check_node: 신규 매매 여부 판단 → 자동 종료

- bybit_fetch_node: Bybit V5 API 매매내역 수집

- preprocess_node: pandas 전처리·정규화

- journal_write_node: 매매일지 자동 작성

- performance_analysis_node: 주간/월간 성과 분석

- backtest_coach_node: 전략 백테스트·코칭

- fallback_classify_node: 미지 약점 ICT/심리/패턴 분류

## 4.2 개조 노드

- journal_analysis_node: JSON 파싱 병행, setup_analysis·action_rule 추가

- weakness_detect_node: config.py 임계값 분리

- memory_save_node: last_fetched_at 타임스탬프 추가

## 4.3 코드 안정성 개선

- 로거 전면 적용: except pass → logger.warning(e)

- config.py 임계값 분리: 하드코딩 제거

- ICT 사전 확장: 11 → 16 → 30개 목표

# 5. 기술 스택

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| Agent Framework | LangGraph |
| LLM | GPT-4o-mini / GPT-4o (OpenAI) |
| 데이터 수집 | Bybit V5 API |
| 전처리 | pandas |
| 메모리 | SQLite |
| 로거 | Python logging |
| 인터페이스 | Jupyter Notebook |
| 패키지 관리 | uv / Python 3.13 |

# 6. 개발 이슈 및 해결

| 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| API 키 노출 | .env GitHub 커밋 | 재발급 + .gitignore |
| UnicodeEncodeError | .env 스마트 따옴표 | 직은따옴표 교체 |
| 퀴즈 무한 루프 | retry_count 조건 누락 | retry >= 3 강제 탈출 |
| except pass 에러 무음 | try/except 과도 사용 | logging 모듈 전면 적용 |
| LLM CSV 파싱 불안정 | 비정형 입력 | pandas 전처리 노드 선행 |

# 7. Phase 2 로드맵

| Phase | 기능 | 기술 |
| --- | --- | --- |
| 2-A | Streamlit UI 전환 | streamlit |
| 2-B | RAG 파이프라인 | Chroma/FAISS + LangChain |
| 2-C | Bybit API 자동화 고도화 | bybit-api SDK |
| 2-D | 웹 배포 | Railway 또는 Fly.io |