TradeCoach

MVP 계획서 v2.0

Trade Coach Agent - 8-Day Delivery Plan

버전: v2.0  |  날짜: 2026-05-18

# 1. 목표

8일 안에 Bybit API 연동·루프 구조·성과분석·코칭 기능을 갖춘 TradeCoach v2.0을 완성하고 배포 준비까지 완료한다.

# 2. 8일 일정

## D1 — 안정화 (기존 코드 버그 제거·로거 추가)

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| logging 모듈 전면 적용 (except pass 교체) | 노드 실행 시 콘솔 로그 출력 확인 |
| preprocess_node 추가 (pandas 전처리) | 비정형 CSV 입력 시 stats 정상 출력 |
| config.py 임계값 분리 | config.py 수정 후 임계값 변경 반영 |

## D2 — Bybit 연동 (API 연결·샘플 데이터)

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| BYBIT_API_KEY .env 설정, testnet 연결 | API 인증 성공 메시지 |
| bybit_fetch_node 구현 | raw_trades 10건 이상 수집 |
| new_data_check_node 구현 | 신규 있음/없음 분기 각각 확인 |

## D3 — 매매일지 작성

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| journal_analysis_node JSON 파싱 병행 | Bybit JSON → stats dict 출력 |
| journal_write_node 구현 | 근거 없는 거래 → 유저 입력 요청 출력 |
| sample_trades.json 확정 | 샘플 데이터로 전체 플로우 1회 완주 |

## D4 — 성과 분석

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| performance_analysis_node 구현 | performance_summary dict 출력 |
| improvement_log 트렌드 연결 | 이전 세션 대비 지표 변화 표시 |
| setup_analysis 시각화 셀 추가 | 셋업별 승률 비교 출력 |

## D5 — 백테스트·코칭·fallback

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| backtest_coach_node 구현 | coaching_output + ICT 코칭 출력 |
| fallback_classify_node 구현 | ICT/심리/패턴 3가지 분기 각각 확인 |
| ICT 사전 16 → 30개 확장 | 확장 개념 검색 정상 출력 |

## D6 — 루프·메모리 완성

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 루프 구조 완성 (memory_save → memory_load) | 2회 연속 세션 정상 실행 |
| last_fetched_at 저장 추가 | 세션 재시작 후 타임스탬프 로드 |
| performance_snapshots 테이블 연결 | DB에 스냅샷 레코드 존재 |

## D7 — 테스트·QA

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 전체 플로우 1사이클 테스트 | 회귀 테스트 체크리스트 전체 통과 |
| 엣지 케이스 4가지 테스트 | 크래시 없이 모두 처리 |
| final_notebook.ipynb 정리 | 위에서 아래 전체 실행 시 오류 없음 |

## D8 — 배포 준비

| 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| README.md 작성 | 처음 사용자가 README만 보고 실행 가능 |
| pyproject.toml 의존성 최종 확인·uv lock | 클린 환경에서 uv sync → 실행 성공 |
| GitHub 최종 커밋 + git tag v2.0 | 태그 푸시 완료 |

# 3. 리스크

| 리스크 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Bybit API 실계정 없음 | 중간 | sample_trades.json 동일 구조 제공 |
| LLM 파싱 불안정 | 낮음 (전처리 선행) | pandas 정규화로 최소화 |
| fallback LLM 분류 오류 | 중간 | temperature=0, 재시도 로직 |
| SQLite 스키마 마이그레이션 | 낮음 | ALTER TABLE IF NOT EXISTS |

# 4. 완료 정의 (Definition of Done)

- 회귀 테스트 체크리스트 전체 통과

- 샘플 데이터로 전체 루프 1사이클 완주

- final_notebook.ipynb 설계 문서 + 코드 포함

- README만 보고 클린 환경 실행 가능

- git tag v2.0 푸시 완료